Semana 1
DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	TAREA	DESCRIPCIÓN
24/10	9:00	10:30	Captura de requisitos	Entrevista con el cliente para definir el proyecto y dar un conjunto de requisitos
28/10	9:00	10:30	Captura de requisitos	El cliente no pudo asistir a la entrevista por lo que el profesor nos dio otro conjunto de requisitos
28/10	12:30	13:30	Análisis de requisitos	Elaboración de un texto con los requisitos expuestos por el cliente y el profesor
28/10	14:30	15:30	Análisis de requisitos	Refinamiento del texto para obtener funcionalidades
28/10	17:00	17:30	Definición del grupo	Reunión: Se acordó escoger a los jefes de modo aleatorio
28/10	17:30	18:30	Puesta en común de los requisitos	Reunión: Se acordaron unos requisitos comunes
28/10	18:30	19:30	Relación de casos de uso	Reunión: Establecimiento de la lista de casos de uso y repartición de quién se encarga de cada caso de uso

Semana 2

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	TAREA	DESCRIPCIÓN
31/10	15:00	16:00	MERE	Creación del MERE de forman individual
31/10	16:00	16:15	Casos de uso	Descripción informal de los casos de uso
31/10	16:15	18:00	Diagramas de secuencia detallados	Realizar el diagrama de secuencia del caso de uso asignado

Semana 3

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	TAREA	DESCRIPCIÓN

Semana 4

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	TAREA	DESCRIPCIÓN

Valoración de jefe superior:

(Evaluar alguna competencia del cuadro de DefinicionEntregaET1.pdf y poner nota)

Nota media: